| ΤΙΤΛΟΣ : | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | A.03-01.02δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης : | Έκδοση: | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | (σε συνεργασία με την αποθήκη του Δήμου ως προς τις ποσότητες/διαθέσιμα) |
| 1 | Σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών / Ενδεικτικού πρ/μου / Γενικών – ειδικών όρων | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 |
| 2 | Εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και του φακέλου σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό (πρωτογενές αίτημα ) | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 3400 Β/2012 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 ΠΔ 80/2016 |
| 3 | Διαβίβαση φακέλου σύμβασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 1155Β’/ 2013 (ΟΕΥ Δήμου Δέλτα) |
| 4 | Συγκρότηση υπόλοιπων εγγράφων και τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δημόσιας σύμβασης προμήθειας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Έντυπο οικονομικής προσφοράς Απλοποιημένη Διακήρυξη Σχέδιο σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016) |
| 5 | Απόφαση έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και φακέλου σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ) | Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β Ν.3852/2010 |
| 6 | Ανάρτηση της Απόφασης στο Διαύγεια | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ (ή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε) | Ν.3861/2010 |
| 7 | Διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ (ή ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε) | Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β Ν.3852/2010 |
| 8 | Ανάρτηση φακέλου δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του δήμου |  | Καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών |
| 9 | Αίτημα/εισήγηση προς την Ο.Ε για : - έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, -έγκριση σχεδίου διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 2β |
| 10 | Απόφαση για : -έγκριση πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης - υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον Π.Ο.Υ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Διατάκτης) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) |
| 11 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 12 | Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης , διάθεσης πίστωσης, όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α |
| 13 | Ανάρτηση της απόφασης της Ο.Ε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 14 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 15 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.3 |
| 16 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ν.4412/2016- Άρθρο 117 , παρ.2 (συντάσσεται από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών) |
| 17 | Ανάρτηση προκήρυξης και απλοποιημένης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 (Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε) |
| 18 | Ανάρτηση προκήρυξης στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.3861/2010 |
| 19 | Δημοσίευση περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού (έως 31/12/2020) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | -Ν.4412/2016 -ΟΔΗΓΙΑ 19 ΕΑΑΔΗΣΥ |
| 20 | Ανάρτηση προκήρυξης , απλοποιημένης διακήρυξης και υπόλοιπων στοιχείων της προμήθειας στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών |
| 21 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (δύναται σε μια συνεδρία ο έλεγχος δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών , οικονομικών προσφορών) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 12 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121- Ν.4412/2016) |
| 22 | Σύνταξη Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | άρθρο 100- Ν.4412/2016 |
| 23 | Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Διαγωνισμού/ ανάδειξη προσωρινού μειοδότη | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.3852/2010 άρθρο 100- Ν.4412/2016 |
| 24 | Αποστολή απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 25 | Κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 26 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Ν.4412/16, άρθρο 98, παρ. στ και άρθρο 127 |
| 27 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Εντός προθεσμίας 10 έως 20 ημερών (άρθρο 103- Ν.4412/2016) |
| 28 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 29 | Σύνταξη Πρακτικού κατακύρωσης και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | άρθρο 100- Ν.4412/2016 |
| 30 | Απόφαση έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.3852/2010 |
| 31 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στο ΚΗΜΔΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 |
| 32 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Ν.3861/2010 |
| 33 | Κοινοποίηση ανωτέρω απόφασης Ο.Ε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 34 | Κοινοποίηση ανωτέρω απόφασης Ο.Ε σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού μειοδότη | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 35 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων επί της απόφασης κατακύρωσης προς την Επιτροπή ενστάσεων | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Άρθρο 127 Ν.4412/2016 (εντός 5 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης) |
| 36 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Προθεσμία 20 ημερών |
| 37 | Εισήγηση προς το Δ.Σ για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας |
| 38 | Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Ν.3852/2010 Ν.4412/2016 |
| 39 | Κοινοποίηση της απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 40 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |  |
| 41 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |
| 42 | Κοινοποίηση της απόφασης στον Ανάδοχο/Προμηθευτή και στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρα 208,221 - Ν.4412/2016 |
| 43 | Παράδοση/ εισαγωγή των προμηθευόμενων υλικών στην αποθήκη του Δήμου | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | Ο προμηθευτής ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια , την αποθήκη και την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ημερομηνία παράδοσης των υλικών . Ο προμηθευτής υποβάλλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη Άρθρο 206 - Ν.4412/2016 |
| 44 | Παραλαβή Προμήθειας | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |  |
| 45 | Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ν.4412/2016- άρθρο 208 παρ. 7 Ν.4412/2016 – άρθρο 200 |
| 46 | Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής | Δ.Σ |  |
| 47 | Κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 48 | Πληρωμή | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |
| 49 | Aνάρτηση Χρηματικού Εντάλματος στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.3861/10 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |