| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | Α.03-01.02ε |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης : | Έκδοση: | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | (σε συνεργασία με την αποθήκη του Δήμου ως προς τις ποσότητες/διαθέσιμα) |
| 1 | Σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών / Ενδεικτικού πρ/μου / Γενικών – ειδικών όρων | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 |
| 2 | Εισήγηση στο αρμόδιο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και του φακέλου σύμβασης με ανοικτό διαγωνισμό (πρωτογενές αίτημα ) | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 3400 Β/2012 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 ΠΔ 80/2016 |
| 3 | Διαβίβαση φακέλου σύμβασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 1155Β’/ 2013 (ΟΕΥ Δήμου Δέλτα) |
| 4 | Συγκρότηση υπόλοιπων εγγράφων και τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δημόσιας σύμβασης προμήθειας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Έντυπο οικονομικής προσφοράς Διακήρυξη Σχέδιο σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016) |
| 5 | Απόφαση έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και φακέλου σύμβασης με ανοικτό διαγωνισμό | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β Ν.3852/2010 |
| 6 | Ανάρτηση της Απόφασης στο Διαύγεια | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ | Ν.3861/2010 |
| 7 | Διαβίβαση της απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ | Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β Ν.3852/2010 |
| 8 | Αίτημα/εισήγηση προς την Ο.Ε για : - έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, -έγκριση σχεδίου διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 2β |
| 9 | Απόφαση για : -έγκριση πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης - υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον Π.Ο.Υ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Διατάκτης) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) |
| 10 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 11 | Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης , διάθεσης πίστωσης, όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α |
| 12 | Ανάρτηση της απόφασης της Ο.Ε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 13 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 14 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.3 |
| 15 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ν.4412/2016- Άρθρο 117 , παρ.2 |
| 16 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 (Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε) |
| 17 | Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.3861/2010 |
| 18 | Δημοσίευση προκήρυξης σε 2 οικονομικές εφημερίδες , σε μια τοπική εφημερίδα και στα επιμελητήρια | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | -Ν.4412/2016 -ΟΔΗΓΙΑ 19 ΕΑΑΔΗΣΥ |
| 19 | Ανάρτηση φακέλου της σύμβασης προμήθειας στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ -ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’ υπόδειξη της Δ.Ο.Υ/Γραφείο προμηθειών & αποθηκών |
| 20 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (δικαιολογητικά - τεχνικές προσφορές)- σύνταξη πρακτικού με τα πεπραγμένα της 1ης φάσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 22 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121)(κατω των ορίων) (35 ημέρες για π/μο άνω των ορίων) Ν.4412/2016, άρθρο 100 παρ.2 |
| 21 | Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/2016, άρθρο 100 παρ.2 |
| 22 | Ολοκλήρωση σύνταξης πρακτικού με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και διαβίβαση του στη Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/2016, άρθρο 100 παρ.4 |
| 23 | Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού-ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.4412/2016, άρθρο 100 παρ.4 |
| 24 | Διαβίβαση της απόφασης Ο.Ε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 25 | Κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | άρθρο 100 παρ.4 Ν.4412/2016 |
| 26 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής επί της απόφασης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Άρθρο 360 Ν.44412/2016 (εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης - προς την ΑΕΕΠ) |
| 27 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Εντός προθεσμίας 10 έως 20 ημερών |
| 28 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 29 | Έλεγχος δικαιολογητικών- Σύνταξη 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού και διαβίβασή του στην Ο.Ε για έγκριση και κατακύρωση σύμβασης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 103, παρ.6 |
| 30 | Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.4412/16, άρθρο 100, παρ. 4, άρθρο 105 |
| 31 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 32 | Κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού αναδόχου | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | άρθρο 100, παρ. 4 - Ν.4412/2016 |
| 33 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής επί της απόφασης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Άρθρο 360 Ν.44412/2016 (εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης - προς την ΑΕΕΠ) |
| 34 | ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Εφόσον απαιτείται |
| 35 | Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση υπογραφής του συμφωνητικού | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Προθεσμία 20 ημερών |
| 36 | Εισήγηση στο Δ.Σ για το ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας |
| 37 | Απόφαση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας | Δ.Σ | Ν.4412/2016 , άρθρο 221 Ν.3852/2010 |
| 38 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 39 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στα μέλη της Επιτροπής και στον ανάδοχο | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 40 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |  |
| 41 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 43 | Παράδοση/ εισαγωγή των προμηθευόμενων υλικών στην αποθήκη του Δήμου | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | Ο προμηθευτής ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια , την αποθήκη και την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ημερομηνία παράδοσης των υλικών . Ο προμηθευτής υποβάλλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη (άρθρο 206 Ν.4412/2016) |
| 44 | Παραλαβή Προμήθειας | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |  |
| 45 | Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ν.4412/2016- άρθρο 208 παρ. 7 Ν.4412/2016 – άρθρο 200 |
| 46 | Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής | Δ.Σ |  |
| 47 | Κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 48 | Πληρωμή | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |
| 49 | Ανάρτηση χρηματικού εντάλματος στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.3861/10 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |