| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΕΤΟΣ: | 2013 |

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –ΧΩΜΑΤΩΝ-ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 | ##### Σίνδος, 18-02-2013 |  |  |

# 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε καθορισμένα σημεία του Δήμου έχουν συσσωρευτεί μεγάλοι όγκοι μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών απορριμμάτων. Ο καθαρισμός αυτών των χώρων πέρα από το προφανές αποτέλεσμα που έχει με την αισθητική, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση περαιτέρω έργων αξιοποίησης των συγκεκριμένων χώρων. Η διαχείριση των εν λόγω απορριμμάτων, εφ΄ όσον είναι  αξιοποιήσιμα και συγκεκριμένα, η επαναφορά τους στη χρήσιμη γραμμή παραγωγής συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Πλην όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία καθότι ο Δήμος, δεν διαθέτει πλεονάζον προσωπικό ούτε και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες ανάγκες.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Π. Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα άρθρα 103, 209, 273 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  θα βαρύνει τον κωδικό 02.20.6142.010 του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού του έτους 2013 και τους αντίστοιχους του 2014.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 | ##### Σίνδος, 18-02-2013 |  |  |

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα απορρίμματα, ανάλογα με την σύνθεσή τους, δύναται να χαρακτηριστούν στις κάτωθι κατηγορίες:

- Μπάζα καθαρά (οικοδομικά απορρίμματα, μπετόν, τούβλα, πλακάκια, μάρμαρα)

- Μπαζοαπορρίμματα (οικοδομικά απορρίμματα, μπετόν, τούβλα, πλακάκια, μάρμαρα μαζί με λοιπά απορρίμματα όπως σακούλες, ξυλοπαλέτες, χαρτιά, κουφώματα, χώματα, χόρτα, πέτρες κοκ)

- Ογκώδη απορρίμματα (ντουλάπες,  στρώματα, τζάμια, κλαδιά κοκ)

Η μελέτη αυτή αφορά την εργασία ¨διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων¨ του Δήμου Δέλτα. Με την εργασία αυτή, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την διαχείριση των μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων που θα συγκεντρώνονται  στις εγκαταστάσεις του με οχήματα του Δήμου, προβαίνοντας στον διαχωρισμό – κατηγοριοποίηση τους σε μπάζα καθαρά (οικοδομικά απορρίμματα, μπετόν, τούβλα, πλακάκια, μάρμαρα), μπαζοαπορρίμματα (οικοδομικά απορρίμματα, μπετόν, τούβλα, πλακάκια, μάρμαρα μαζί με λοιπά απορρίμματα όπως σακούλες, ξυλοπαλέτες, χαρτιά, κουφώματα, χώματα, χόρτα, πέτρες κοκ), ογκώδη απορρίμματα (ντουλάπες,  στρώματα, τζάμια, κλαδιά κοκ), κοκ. Με την έννοια διαχείριση, εννοούμε τον διαχωρισμό των απορριμμάτων επεξεργασία και αξιοποίηση τους όπου αυτό είναι εφικτό ή την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις στον νόμιμο ΧΥΤΑ.

Για την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης των ανωτέρω απορριμμάτων απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού:

- Άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (μεταφορά – συλλογή - προσωρινή αποθήκευση – επεξεργασία – διαλογή - μεταφόρτωση κλπ).

- Πιστοποίηση κατά ISO 9001 (περί διασφάλισης ποιότητας) και 14000 (περί περιβαλλοντολογικής διαχείρισης)

- Διακριβωμένη-πιστοποιημένη γεφυροπλάστιγγα

- Σπαστήρα για θραύση απορριμμάτων και μείωση του όγκου τους, λόγω ενδεχόμενης απαίτησης από τον ΧΥΤΑ περί προεπεξεργασίας (τεμαχισμός) των ογκωδών απορριμμάτων.

Τονίζεται ότι, η περισυλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου θα γίνεται από τα οχήματα του Δήμου Δέλτα από σημεία των ορίων του οικισμού, του Δήμου Δέλτα, πλην ΒΙΠΕΘ, κατόπιν εντολής του προϊσταμένου καθαριότητας, των αρμοδίων Αντιδημάρχων, και φυσικά, του Δημάρχου Δέλτα. Συνεπώς οι εγκαταστάσεις του αναδόχου θα έχουν έδρα τον Δήμο Δέλτα ή τους όμορους Δήμους σε απόσταση (οδικό κύριο ή επαρχιακό δίκτυο) όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Δέλτα, την Σίνδο, για λόγους καθαρά οικονομικούς. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων εδρεύει σε όμορο Δήμο οφείλει να καταθέσει βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εκδοθείσα από Δημόσια Αρχή, με αφετηρία την Σίνδο και  προορισμό την έδρα του, που θα αποδεικνύει ότι  εδρεύει σε απόσταση εντός των 20χλμ από τη Σίνδο (Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας).

Για τα απορρίμματα που δεν είναι μπορούν να τεθούν υπό περαιτέρω διαχείριση, θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ με οχήματα του αναδόχου. Ο δήμος θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης απόθεσης σε ΧΥΤΑ, κατά περίπτωση.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 | ##### Σίνδος, 18-02-2013 |  |  |

## 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Οι ενδεικτικές ποσότητες των μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα με την κάτωθι τιμή ανά τόνο:

| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –ΧΩΜΑΤΩΝ-ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (ΤΟΝΟΙ) | ΤΙΜΗ/ΤΟΝΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1. | Διαχείριση Μπάζα καθαρά | 883,519 | 8,00 | 7.068,15 |
| 2. | Διαχείριση Μπαζοαπορρίμματα | 4497,600 | 15,00 | 67.464,00 |
| 3. | Διαχείριση Ογκώδη απορρίμματα | 4098,360 | 25,00 | 102.459,00 |

| ΣΥΝΟΛΟ | 176.991,15 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 13% | 23.008,85 |
| ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 200.000,00 |

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 |  |  |  |

## 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ –ΧΩΜΑΤΩΝ-ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | Γ | Δ |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤ. (ΤΟΝΟΙ) | ΤΙΜΗ/ΤΟΝΟ Π/Υ (€) | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/ΤΟΝΟ (από ανάδοχο) (€) | ΣΥΝΟΛΟ (Α*Γ)(€) |
| 1 | Διαχείριση Μπάζα καθαρά | 883,519 | 8,00 |  |  |
| 2 | Διαχείριση Μπαζοαπορρίμματα | 4497,600 | 15,00 |  |  |
| 3 | Διαχείριση Ογκώδη απορρίμματα | 4098,360 | 25,00 |  |  |

|  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΦΠΑ 13%: |  |
|  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Σίνδος, …………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα-υπογραφή)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 | ##### Σίνδος. 18-02-2013 |  |  |

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Η μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων από περιοχές του Δήμου Δέλτα, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων.

Αρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ/τος 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων, μεταφορών και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

β.  Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Αρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.  Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

β.  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

γ.  Ο προϋπολογισμός-προμέτρηση

δ.  Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε. τεχνικές προδιαγραφές.

στ. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή)

Αρθρο 4ο :     Απάντηση στα τεχνικά στοιχεία

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει αφού λάβουν υπόψη τους τα αιτούμενα τεχνικά στοιχεία του σχετικού άρθρου της παρούσας, να δώσουν πλήρη περιγραφή των εν θέματι αναφερόμενων εργασιών με τεχνικά στοιχεία και έντυπα..

Αρθρο 5ο :     Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Τονίζεται ότι απαραίτητα και με ποινή απαράδεκτης της προσφοράς, θα δηλώνεται υπευθύνως, ότι ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας θα μπορεί να είναι ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Παράταση του χρόνου εκτέλεσης δύναται να δοθεί μέχρι έξι (6) μήνες μετά από απόφαση του Δήμου με αίτηση του αναδόχου στην οποία θα αιτιολογούνται οι λόγοι της καθυστέρησης.

Αρθρο 6ο :     Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

1.	Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία υποχρεούται, να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με εγγύηση ίση προς 5% (πέντε επί τοις εκατό) του προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η επιτευχθείσα έκπτωση κατά την δημοπρασία, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

2. 	Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.

Επί πλέον η τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή, ότι η εγγύηση που παρέχεται βρίσκεται μέσα στο ανώτατο όριο εγγύησης προς δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση, λύνονται μόνον δια της επιστροφής σ’ αυτήν της εγγυητικής επιστολής, ή με έγγραφο του Δήμου, ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.

4.	Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού, για την συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης, που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, ήτοι για έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγύησης, για την συμμετοχή στο διαγωνισμό.

5.	Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την καθ’ όλα σωστή ολοκλήρωση της εργασίας.

Αρθρο 7ο :     Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

1.	Εάν ο ανάδοχος της μεταφοράς δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την γνωστοποίηση σ’αυτόν της κατακύρωσης επ’ονόματι του της δημοπρασίας, ή δεν καταθέσει την σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο της παρούσας εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ο Δήμος μετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οιανδήποτε άλλη αποδεκτέα προσφορά ή να επαναλάβει τη δημοπρασία.

2.	Ο Δήμος και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’αυτή από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης.

Αρθρο 8ο :     Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας

- Ο ανάδοχος ευθύνεται για την τήρηση και ικανοποίηση των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων του αντικειμένου των εν θέματι αναφερόμενων εργασιών και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε ελαττώματος.

2.	Ο χρόνος εγγύησης που μετά την λήξη του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή, ορίζεται το τέλος των συμβατικών εργασιών ή του χρηματικού ποσού. Καθ’ όλο το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε εξάρτημα ή ανταλλακτικό που θα αποδειχθεί ελαττωματικό και να αποκαταστήσει κατασκευαστικές και λειτουργικές ανωμαλίες του αντικειμένου των εργασιών.

Αρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της εκτέλεσης της εργασίας.

Αρθρο 10ο :     Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι παράδοσης της εκτέλεσης των εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται, για οτιδήποτε ήθελε συμβεί κατά την εκτέλεση της εργασιών, ακόμη και μέχρι της παράδοσης των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του νόμιμου ΧΥΤΑ, όπου απαιτείται.

Αρθρο 11ο :     Παράδοση, προσωρινή και οριστική παραλαβή

- Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος θα εκτελέσει την τελευταία εργασία

Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και απλό πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής.

Ο ανάδοχος ευθύνεται μέχρι του χρόνου ποσοτικής παραλαβής.

Μετά την ποσοτική παραλαβή η ευθύνη του αναδόχου περιορίζεται στα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

2.	Στη συνέχεια της ποσοτικής παραλαβής, η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής που θα συγκροτηθεί, θα προβεί στην προσωρινή και οριστική παραλαβή της εργασίας .

Η παραλαβή θα συντελεσθεί το πολύ μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία της ποσοτικής παραλαβής.

3.	Εάν κατά την οριστική παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της εργασίας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών της.

- Η οριστική παραλαβή θα γίνει, μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και αποσκοπεί στην διαπίστωση της ολικής καθώς και ορθής εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων

5.	Κατά τον χρόνο εγγύησης εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λ.π. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικών ή πλημμελή κατασκευή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αυτές, χωρίς καμία αμοιβή, εφόσον είναι δεικτικά επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής.

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει εξαρτήματα ή τμήματα που θα αποδειχθούν ελαττωματικά.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη από την επιτροπή προθεσμία ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για τη  κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας ή με παρακράτηση ποσού από το οφειλόμενο ποσό προς τον ανάδοχο. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ/τος 28/80.

Αρθρο 12ο :     Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης

1.	Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος της εργασίας, δεν προβεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας στην ολοσχερή περάτωση της εργασίας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την διαδικασία του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/80.

2.	Για το παραπάνω χρονικό διάστημα υποχρεούται ο ανάδοχος στην καταβολή ποινικής ρήτρας, ίσης προς το ένα χιλιοστό (1/1000) της αξίας της εργασίας  για κάθε ημέρα.

3. Παράταση προθεσμίας παράδοσης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του αναδόχου πλήρως αιτιολογημένης με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.

Αρθρο 13ο :     Αθέτηση όρων σύμβασης

1.	Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στον Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

2.	Η έκπτωση του αναδόχου έχει σαν συνέπεια :

α) Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρου  του ποσού της κατατεθειμένης εγγυήσεως.

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τον Δήμο για  κάθε ζημία θετική και αποθετική την οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Αρθρο 14ο :     Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων προς τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά με έκδοση τιμολογίων κατά την πρόοδο της εργασίας, μετά από σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων διαχείρισης.

Ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής δεν θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη, κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

Αρθρο 15ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις, βεβαιώσεις

Ο ανάδοχος των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας εκτός των τελών απόθεσης προς τον ΧΥΤΑ, που βαρύνει τον Δήμο. Για το λόγο αυτό ο Δήμος θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης απόθεσης φορτίου στον νόμιμο ΧΥΤΑ, για τον υπολογισμό και χρέωση των εξόδων απόθεσης των φορτίων προς τον Δήμο. Τονίζεται ότι για τα προς απόθεση φορτία και μόνο (και κατά συνέπεια αριθμός βεβαιώσεων, ενδεικτικά 1 βεβαίωση ανά 10 τόνους ), όσον αφορά στα καθαρά μπάζα το ποσοστό ανάκτησης, για τον ανάδοχο, είναι στο 100%, στα μικτά μπαζοαπορρίμματα το ποσοστό ανάκτησης, για τον ανάδοχο, θα είναι τουλάχιστον 30% του συνολικού τους τονάζ και στα ογκώδη απορρίμματα το ποσοστό ανάκτησης, για τον ανάδοχο, θα είναι μηδενικό.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Αρθρο 16ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

### Αρθρο 17ο :     Υποχρεώσεις

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Δήμο με δέκα (10) κάδους 8m3 (οκτώ κυβικών μέτρων), προκειμένου αντιμετωπισθούν φαινόμενα ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων εντός των οικισμών. Η εν λόγω προμήθεια θα ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης, όπου και μετά το τέλος αυτής, οι εν λόγω κάδοι θα επιστραφούν στον ανάδοχο. Τονίζεται ότι το κόστος μεταφοράς, αποκομιδής και τοποθέτησης τους βαρύνει τον Δήμο.

Οι δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΤΕ & ΠΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 | ##### Σίνδος, 15-07-2013 |  |  |
| ΑΡ. ΔΙΑΚ.: | 22/2013 |  |  |  |
| ΑΡ. ΠΡΩΤ.: | 24424 |  |  |  |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δέλτα προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με απλή συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σε έντυπο της Υπηρεσίας, επί του τιμολογίου της εργασίας με θέμα:

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα».

Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α)	Του ΠΔ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»

β)	Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Άρθρο 2ο : Όργανο, τόπος  και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

- Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί από την αρμόδια  επιτροπή  διεξαγωγής
δημοπρασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.

- Τόπος   διενέργειας   του   διαγωνισμού   ορίζεται   το Δημοτικό κατάστημα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθμού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω.

- Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από  την  τελευταία  δημοσίευση,  σε  δύο  (2)  ημερήσιες εφημερίδες    μεγάλης   κυκλοφορίας,  σε δύο (2) εβδομαδιαίες εφημερίδες,   σε   μία    (1)   ειδική   εφημερίδα δημοσιεύσεως  δημοπρασιών   και   στην   Εφημερίδα   της   Κυβέρνησης.   Η  δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

- Αντίγραφο περίληψης της δημοσίευσης της διακήρυξης θα αποσταλεί και στις οικείες τοπικές Επαγγελματικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, ΤΥΔΚ και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

- Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται στις 08 Αυγούστου 2013 ημέρα  Πέμπτη  και από ώρα  10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός εργασίας

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτικά δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 4ο : Τεύχη διαγωνισμού

Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

α.  Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

β.  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

γ.  Ο προϋπολογισμός-προμέτρηση

δ.  Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε. τεχνικές προδιαγραφές.

στ. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή)

Άρθρο 5ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όσες επιχειρήσεις ασκούν νόμιμα τις εν θέματι αναφερόμενες δραστηριότητες, όπως αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές

Άρθρο 6ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό

Tα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ειδικότερα, Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά την δημοπρασία, εν ισχύ, πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που εγκρίνει την συμμετοχή αυτής στον διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης εργασίας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.

Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης των εταιριών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν την ακριβή δ/νση , αριθμό και τηλέφωνο του καταστήματος τους ή της εταιρείας τους.

- Πιστοποιητικό του βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου στο οποίο να φαίνεται το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου και η κατά το τρέχον έτος άσκηση αυτού, ή πιστοποιητικό επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν.

- Άδεια διαχείρισης-επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (μεταφορά – συλλογή - προσωρινή αποθήκευση – επεξεργασία – διαλογή - μεταφόρτωση κλπ) που θα καλύπτει τις απαιτούμενες κατηγορίες απορριμμάτων

- Συμφωνητικό ή προσύμφωνο ή έγγραφη σχέση συνεργασίας με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

- Άδεια διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (κωδικός 17 ΕΚΑ) ή έγγραφη σχέση συνεργασίας με μονάδα επεξεργασίας που διαθέτει αντίστοιχη άδεια.

- πιστοποίηση κατά ISO 9001 (περί διασφάλισης ποιότητας) και 14000 (περί περιβαλλοντολογικής διαχείρισης)

- Πιστοποιητικό διακρίβωσης γεφυροπλάστιγγας

- Υπεύθυνη Δήλωση ύπαρξης σπαστήρα για θραύση απορριμμάτων και μείωση του όγκου τους συνοδευόμενη από τρεις (3) φωτογραφίες του, από διαφορετικές γωνίες λήψης.

- Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εκδοθείσα από Δημόσια Αρχή, με αφετηρία την Σίνδο και  προορισμό την έδρα του συμμετέχοντα , που θα αποδεικνύει ότι  εδρεύει σε απόσταση εντός των 20χλμ από τη Σίνδο (Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας). (Αφορά, μόνο, τους εκτός Δ. Δέλτα ενδιαφερόμενους)

- Ειδικά για την περίπτωση των αντιπροσώπων, η σχέση της αντιπροσωπεύσεως να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.

- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

- Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό

- β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-φυσικά πρόσωπα

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

-διαχειριστές Ε.Π.Ε

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και διαχειριστές για Α.Ε.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Δήλωση για εκτέλεση ή όχι από τον διαγωνιζόμενο ομοίων εργασιών προς την προσφερόμενη, η οποία θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Ο.Τ.Α. στους οποίους έχει εκτελέσει παρόμοιες εργασίες, τους χρόνους παράδοσης, τα κύρια χαρακτηριστικά τους

- Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας της Ελλάδας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 2% του προϋπολογισμού της εργασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που θα συνταχθεί κατά τον τρόπο που ισχύει για το δημόσιο, ήτοι ποσό: 4000 €.

Η μη προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς σαν απαράδεκτη.

Άρθρο 7ο : Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

- Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις :

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα

- Η επωνυμία του αναδόχου

- Το αντικείμενο της εργασίας

Ο ανωτέρω φάκελος της προσφοράς τοποθετείται μέσα σε άλλο, ανοικτό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

Οι προσφορές υπογράφονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρίες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζομένους διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ετερόρρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρίας.

2. Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στα πρακτικά, απαγορεύεται δε, για οιονδήποτε λόγο η παραλαβή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η παράδοση των προσφορών άρχισε προ της ώρας λήξης της αποδοχής των προσφορών  και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά παραδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικά παρουσία των διαγωνιζομένων.

Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει το τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της προσφοράς, παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξοντας αριθμός του εξωτερικού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων, αποφασίζει δε για αυτούς που θα αποκλεισθούν.

Έπειτα μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείσθηκαν από τον διαγωνισμό, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού των και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς των μετά του σφραγισμένου φακέλου.

Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζομένους δεν έχουν καμία αξία η επίπτωση επί του διαγωνισμού.

Έπειτα αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αυτών που γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό του διαγωνισμού, αφού ανακοινωθούν μεγαλόφωνα.

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου, ή που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτιμήσεως, ή περιέχουν κάποια αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης.

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας.

Ο ανάδοχος της προμήθειας καλείται να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερο των (10) ημερών, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν αυτός δεν έλθει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες για υπογραφή της σύμβασης ή δεν φέρει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, εφαρμόζονται γι΄ αυτόν οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το Π.Δ. 28/1980.

Άρθρο 8ο : Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά της συμμετοχής κάποιου στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο έγγραφα κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, ή μέσα σε 24 ώρες από την διενέργεια αυτού από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτόν, ή της επομένης της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξέτασης  - αξιολόγησης των προσφορών.

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο του Δήμου και απευθύνονται προς τον πρόεδρο της επιτροπής που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.

Επισημαίνεται εδώ ότι διαφορετικά υποβαλλόμενες ενστάσεις καθόλου δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 9ο : Έγκριση διαγωνισμού

Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού υποβάλλεται στον Δήμο, ο οποίος αποφαίνεται επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των τυχόν ενστάσεων. Η απόφαση εγκρίνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να  υπογράψει το πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/1980.

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύμφωνα προς το άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, ήτοι ποσό: 8130,08 €.

Άρθρο 11ο : Τιμές προμήθειας – Κρατήσεις

Οι τιμές θα δοθούν σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το υπόδειγμα του τιμολογίου και του προϋπολογισμού προσφοράς της μελέτης.

Ο ανάδοχος των εργασιών βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

Επίσης βαρύνεται με την δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον τύπο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 12ο : Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές για όλους που έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τον διαγωνισμό θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, εκτός αν οι διαγωνισθέντες στην προσφορά τους δώσουν χρόνο μεγαλύτερο του τριμήνου.

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει ακύρωση αυτής, ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οιανδήποτε μεταβολή στους όρους που θα προέρχονται από οιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 13ο : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Οι προσφορές θα είναι εξ ολοκλήρου γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 14ο : Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης της  θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζομένων χωριστά για το κάθε αντικείμενο των εργασιών. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής της μεταφοράς από την αρμόδια επιτροπή.

Κατά τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που τυχόν παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας, ή κακής συναρμολόγησης, όπως και στην επισκευή γενικά κάθε βλάβης που θα οφείλεται σε όμοιες αιτίες.

Σε παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή στις παραπάνω ενέργειες προβαίνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου.

Άρθρο 15ο : Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής

Μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό τεύχος τεχνικής περιγραφής των εργασιών, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή αυτών.

Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή που θα συνοδεύεται από τεύχος με ελλιπή ή ασαφή τεχνική περιγραφή μπορεί να απορριφθεί.

Άρθρο 16ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης

Η εργασία θα πρέπει να αρχίσει να εκτελείται εντός της ημέρας της ειδοποίησης, σε σημείο που θα υποδειχθεί από το Δήμο κατά τα ορισθέντα.

Άρθρο 17ο : Τρόπος πληρωμής

Η συμβατική αξία της εργασίας θα πληρωθεί στον ανάδοχο τμηματικά και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 18 : Λήψη πληροφοριών - Δημοσίευση

Αντίγραφο της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών υπάρχουν στο Δημοτικό κατάστημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Δέλτα, οδός Πλατεία Δημοκρατίας, στον 1ο  όροφο και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος – Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 57400, κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλέφωνο 2310/586830 - 840 κ. Καϊτατζή Δημήτριο (εσωτ. 220). Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με τις διαδικασίες του διαγωνισμού, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναλήψεις αυτού βαρύνει τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία.

Άρθρο 19 : Διευκρίνηση

Επισημαίνεται ότι τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

α.  Η διακήρυξη του διαγωνισμού.

β.  Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.

γ.  Ο προϋπολογισμός-προμέτρηση

δ.  Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε.  Τεχνικές προδιαγραφές.

στ. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή)

γεγονός που σημαίνει ότι η παρούσα διακήρυξη υπερτερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού με συνέπεια, ότι αναγράφεται στο κείμενο της παρούσης προσθέτει αθροιστικά, τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στα λοιπά τεύχη.

-Ο-

###### ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  | ΔΗΜΟΣ : | ΔΕΛΤΑ |
| ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |  |  | ΕΤΟΣ: | 2013 |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: | 01/2013 | ##### Σίνδος, 15-07-2013 |  |  |
| ΑΡ. ΔΙΑΚ.: | 22/2013 |  |  |  |
| ΑΡ. ΠΡΩΤ.: | 24424 |  |  |  |

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

## Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΔΕΛΤΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

# ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με απλή συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σε έντυπο της Υπηρεσίας, επί του τιμολογίου της εργασίας με θέμα:

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα», όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 01/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα.

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α)	Του ΠΔ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»

β)	Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα

Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι 200.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται για ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 4000€  και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης που είναι ο κύριος των παραπάνω εργασιών.

Τόπος   διενέργειας   του   διαγωνισμού   ορίζεται   το Δημοτικό κατάστημα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 13 (πλησίον Σιδ. Σταθμού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται στις 08 Αυγούστου 2013 ημέρα  Πέμπτη και από ώρα  10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Δ/νση Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος – Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 57400, κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλέφωνο 2310/586830 - 840 κ. Καϊτατζή Δημήτριο (εσωτ.220) .

-Ο-

###### ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ