| ΤΙΤΛΟΣ : | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | A.03-01γ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης: 21/11/2019 | Έκδοση: 7η | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(Η διαδικασία μπορεί να γίνει και με χρήση ΕΣΗΔΗΣ)

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |
|  | 1. Φάκελος Σύμβασης (Τεκμηρίωση σκοπιμότητας- Τεχνικές προδιαγραφές / Ενδεικτικός πρ/μος / Γενικοί – ειδικοί όροι) 2.Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας, προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών (*) Σημ.: 1. Πρωτογενές αίτημα σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις είναι το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης (εισήγηση στο Δ.Σ για την έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου ) 2.Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης είναι το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της Π.Σ (εισήγηση στο Δ.Σ για την έγκριση κειμένου Π.Σ ) 3.Σύνταξη σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος (**) | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | Ν.4412/2016, άρθρο 53 παρ. 2και 54 παρ.7 -ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017-Άρθρο 6: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται: α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης» -ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017-Άρθρο 5 παρ. αα’ : «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι : - ο προϋπολογισμός, - ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016 και - το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία.» -Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’ /2013)-Αρθρο 16 (*)επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου (**) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 4 | Διαβίβαση φακέλου δημόσιας σύμβασης , αναρτημένου πρωτογενούς και σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών για την υλοποίηση της προμήθειας | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 |
| 5 | Συγκρότηση υπόλοιπων εγγράφων (*) και τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δημόσιας σύμβασης προμήθειας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | (*) -(Απλοποιημένη) Διακήρυξη -Έντυπο οικονομικής προσφοράς - Σχέδιο σύμβασης Ν. 4412/2016, άρθρο 53 παρ.2 |
| 5Α | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας |
| 6 | ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εισήγηση προς την Ο.Ε για : - έγκριση φακέλου σύμβασης και διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εισήγηση προς Ο.Ε για: -έγκριση υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 |
| 7 | ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Απόφαση έγκρισης φακέλου σύμβασης και διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων Β. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Απόφαση υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης, έγκρισης φακέλου σύμβασης και διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3463/2006, Άρθρο 209 παρ.9 «Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη» -Ν.3852/2010 ,άρθρο 72 Ν.4625/2019, άρθρο 14 |
| 8 | ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης φακέλου σύμβασης και διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό , κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών Β. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης κ.λ.π στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | Ν.3861/2010 |
| 9 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.3 N.4605/2019 ,άρθρο 43 |
| 10 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 11 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) 3.Ν.4555/2018 , άρθρα 203,206 |
| 12 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αρ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) 3. Ν.4555/2018 |
| 13 | Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 4: «Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.» - Υπ’αρ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος ΥΠΟΙΟ- Άρθρο 4 παρ.1α iv: «το αίτημα του διατάκτη για την έκδοση σχετικής απόφασης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των οριζομένων στο άρθρο 2, παρ. 4 και 5 και στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πδ και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτό.» -4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 14 | Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα )(*) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 (*) Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εγκεκριμένο αίτημα είναι η απόφαση ένταξης της πράξης |
| 15 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) (*) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ν.4412/2016- Άρθρο 117 , παρ.2 (συντάσσεται από την Δ.Ο.Υ/ Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών) (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 16 | Ανάρτηση (απλοποιημένης) διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (*) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε -Ν.3852/2010, άρθρο 72 -Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ - Ν.4412/2016 - N.4605/2019 ,άρθρο 43 (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 17 | Ανάρτηση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.3861/2010 |
| 18 | Δημοσίευση περιληπτική διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού (έως 31/12/2020) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | -Ν.4412/2016 -ΟΔΗΓΙΑ 19 ΕΑΑΔΗΣΥ |
| 19 | Ανάρτηση προκήρυξης , απλοποιημένης διακήρυξης και φακέλου δημόσιας σύμβασης στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Ν.4305/2014 (Καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών) |
| 20 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (δύναται σε μια συνεδρία ο έλεγχος δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών , οικονομικών προσφορών) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 10 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 43 - Ν.4506/2019) -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 21 | Σύνταξη Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και διαβίβασή του στην Ο.Ε μαζί με τον φάκελο του διαγωνισμού | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -άρθρο 100- Ν.4412/2016 - άρθρο 43 παρ.10α Ν.4605/2019 |
| 22 | Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Διαγωνισμού/ ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3852/2010 -άρθρο 100- Ν.4412/2016 -άρθρο 108 Ν.4497/2017 -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 23 | Ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 24 | Αποστολή απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 25 | Κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες (μαζί με το πρακτικό της Επιτροπής) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 26 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης Ο.Ε. περί κήρυξης προσωρινού αναδόχου | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρα 100 και 127 (5 μέρες για ένσταση) -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 27 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Εντός προθεσμίας που ορίζει η διακήρυξη (μέγιστο 10 ημερών) (άρθρο 43 παρ.12α Ν.4605/2019) |
| 28 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 29 | Σύνταξη Πρακτικού και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -άρθρο 103- Ν.4412/2016 |
| 30 | Έγκριση Πρακτικού /Απόφαση κατακύρωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.3852/2010 -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 31 | Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας και κοινοποίηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη σε όλους όσους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά (πλην του μειοδότη) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | -Άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/2016 -Άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/2016 -Άρθρο 43 παρ.13β Ν.4605/2019 |
| 32 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων επί της απόφασης κατακύρωσης προς την Επιτροπή ενστάσεων | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | Άρθρα 100, 127 Ν.4412/2016 Άρθρο 43 παρ.20 Ν.4605/2019 |
| 33 | Αποστολή κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 34 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 Ν.3861/2010 |
| 35 | Ανακοίνωση κατακύρωσης στον ανάδοχο | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 36 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας |
| 37 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρο 105 παρ.3γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/2017 (Προθεσμία 20 ημερών) |
| 38 | Παραλαβή πριν υπογραφή της σύμβασης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρο 72 παρ.5 Ν.4412/2016 |
| 39 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 40 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Η΄ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |
| 41 | Εισήγηση προς O.E για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | -Ν.4412/2016 -Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας -Ν.4605/2019, άρθρο 43 -N.4623/2019 , άρθρο 3 |
| 42 | Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3852/2010 -Ν.4412/2016 -Ν.4605/2019, άρθρο 43 -N.4623/2019 , άρθρο 3 |
| 43 | Κοινοποίηση της απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 44 | Κοινοποίηση της απόφασης στον Ανάδοχο/Προμηθευτή και στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρα 208,221 - Ν.4412/2016 |
| 45 | Παράδοση/ εισαγωγή των προμηθευόμενων υλικών στην αποθήκη του Δήμου | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | Ο προμηθευτής ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια , την αποθήκη και την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ημερομηνία παράδοσης των υλικών . Ο προμηθευτής υποβάλλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη Άρθρο 206 - Ν.4412/2016 |
| 46 | Παραλαβή Προμήθειας | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Εντός του διαστήματος που αναγράφεται στο συμφωνητικό |
| 47 | Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής και υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | -Ν.4412/16- άρθρο 208 παρ. 7 , άρθρο 200 -N.4623/2019 , άρθρο 3 |
| 48 | Κοινοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής στον προμηθευτή | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ν.4412/16- άρθρο 208 παρ.6 |
| 49 | Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | N.4623/2019 , άρθρο 3 |
| 50 | Κοινοποίηση της απόφασης O.E στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 51 | Πληρωμή | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.4583/2018, άρθρο 99 Ν. 4605/2019, άρθρο 43 παρ.22 |
| 53 | Aνάρτηση Χρηματικού Εντάλματος (X.E) στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.3861/10 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |