| ΤΙΤΛΟΣ : | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | Α.03-01δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :19/12/2018 | Έκδοση: 5η | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ- | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |
| 2 | 1. Φάκελος Σύμβασης (Τεκμηρίωση σκοπιμότητας- Τεχνική περιγραφή / Ενδεικτικός πρ/μος / Γενικοί – ειδικοί όροι) 2.Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της σύμβασης υπηρεσίας προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών (*) Σημ.: 1. Πρωτογενές αίτημα σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις είναι το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης (εισήγηση στο Δ.Σ για την έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου ) 2.Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης είναι το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της Π.Σ (εισήγηση στο Δ.Σ για την έγκριση κειμένου Π.Σ ) 3.Σύνταξη σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος (**) | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | Ν.4412/2016, άρθρο 53 παρ. 2και 54 παρ.7 -ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017-Άρθρο 6: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται: α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης» -ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017-Άρθρο 5 παρ. αα’ : «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι : - ο προϋπολογισμός, - ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016 και - το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία.» -Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 (*)επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου (**) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 4 | Διαβίβαση φακέλου δημόσιας σύμβασης , αναρτημένου πρωτογενούς και σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών για την υλοποίηση της ανάθεσης της υπηρεσίας | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 |
| 5 | Συγκρότηση υπόλοιπων εγγράφων (*) δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | (*) (Απλοποιημένη) Διακήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Σχέδιο σύμβασης Ν. 4412/2016, άρθρο 53 παρ. 2 |
| 5Α | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης υπηρεσίας |
| 6 | ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εισήγηση προς την Ο.Ε για : - έγκριση φακέλου σύμβασης και διενέργειας υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 |
| 7 | ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1.Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης 2. Εισήγηση προς την Ο.Ε για : - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 |
| 8 | Α. ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Απόφαση έγκρισης φακέλου σύμβασης και διενέργειας υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων Β. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Απόφαση υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | -Ν.3463/2006, Άρθρο 209 παρ.9 «Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη» -Ν.3852/2010 ,άρθρο 72 Ν.4555/2018 , άρθρο 203 παρ. 1 |
| 9 | Α. ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης φακέλου σύμβασης και διενέργειας υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών Β. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ανάρτηση της απόφασης Δ.Σ περί υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ | Ν.3861/2010 |
| 10 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.3 |
| 11 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 12 | «Τεκμηριωμένο αίτημα » προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) 3.Ν.4555/2018 , άρθρα 203,206 |
| 13 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αρ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) 3. Ν.4555/2018 |
| 14 | Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 4: «Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.» - Υπ’αρ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος ΥΠΟΙΟ- Άρθρο 4 παρ.1α iv: «το αίτημα του διατάκτη για την έκδοση σχετικής απόφασης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των οριζομένων στο άρθρο 2, παρ. 4 και 5 και στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πδ και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτό.» -4555/2018- Άρθρα 203,206 |
| 15 | Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 16 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) (*) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ν.4412/2016- Άρθρο 117 , παρ.2 (συντάσσεται από την Δ.Ο.Υ/ Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών) (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 17 | Ανάρτηση (απλοποιημένης) διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (*) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε- Ν.3852/2010, άρθρο 72 -Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ - Ν.4412/2016 (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 18 | Ανάρτηση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.3861/2010 |
| 19 | Δημοσίευση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα (έως 31/12/2020) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | -Ν.4412/2016 -ΟΔΗΓΙΑ 19 ΕΑΑΔΗΣΥ |
| 20 | Ανάρτηση προκήρυξης , απλοποιημένης διακήρυξης και φακέλου δημόσιας σύμβασης στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’ υπόδειξη της Δ.Ο.Υ/ Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών Ν.4305/2014 |
| 21 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (δύναται σε μια συνεδρία ο έλεγχος δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 12 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121) |
| 22 | Σύνταξη Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/2016, άρθρο 100 |
| 23 | Απόφαση έγκρισης Πρακτικού Διαγωνισμού/ ανάδειξη προσωρινού μειοδότη | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3852/2010, -Ν.4412/2016, άρθρο 100 |
| 24 | Ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | Ν.3861/2010 |
| 25 | Αποστολή απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 26 | Κοινοποίηση της απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 27 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Ν.4412/16, άρθρα 100 και 127 5 ημέρες για ένσταση |
| 28 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Εντός προθεσμίας που ορίζει η διακήρυξη (μέγιστο 20 ημερών ) |
| 29 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 30 | Σύνταξη Πρακτικού Κατακύρωσης και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 31 | Έγκριση Πρακτικού / Απόφαση κατακύρωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.3852/2010 |
| 32 | Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους τους συμμετέχοντες με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας και κοινοποίηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη σε όλους όσους υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές (πλην του μειοδότη) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/2016 Και Άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/2016 |
| 33 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων επί της απόφασης κατακύρωσης προς την Επιτροπή ενστάσεων | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ | Άρθρο 127 Ν.4412/2016 |
| 34 | Αποστολή κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 35 | Πρόσκληση για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης (μόνο στην περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρο 105 παρ.3γ Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/2017 |
| 36 | Κοινοποίηση ανωτέρω απόφασης Ο.Ε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 37 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 Ν.3861/2010 |
| 38 | Ανακοίνωση κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 39 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης υπηρεσίας |
| 40 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Προθεσμία εως 20 ημερών |
| 41 | Παραλαβή πριν την υπογραφή της σύμβασης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρο 72 παρ.5 Ν.4412/2016 |
| 42 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 43 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |
| 44 | Διαβίβαση φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου στην καθ’ ύλη αρμόδια οργανική μονάδα προς τήρηση τους | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 45 | Κοινοποίηση αντιγράφου σύμβασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Ν.4270/2014 ΠΔ 80/2016 ΦΕΚ 1155Β’ /2013 (ΟΕΥ Δήμου Δέλτα) |
| 46 | Εισήγηση προς το Δ.Σ για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας |
| 47 | Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Ν.4412/2016 Ν.3852/2010 Ν.4555/2018 |
| 48 | Κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ στην αρμόδια οργανική μονάδα | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 49 | Κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ στα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Άρθρο 221 - Ν.4412/2016 |
| 50 | Εκτέλεση σύμβασης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |
| 51 | Παραλαβή υπηρεσίας | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |  |
| 52 | Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής | Δ.Σ |  |
| 53 | Κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 54 | Κοινοποίηση της απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |
| 55 | Πληρωμή | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.4583/2018, άρθρο 99 |
| 56 | Aνάρτηση Χρηματικού Εντάλματος (X.E) στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.3861/2010 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |

-Για την υλοποίηση της υπηρεσίας  τηρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 216-220 του Ν.4412/2016.