| ΤΙΤΛΟΣ : | ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | Α.03-01ε |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :16/4/2019 | Έκδοση: 6η | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |
| 2 | 1. Φάκελος Σύμβασης (*) 2.Πρωτογενές αίτημα (**) 3.Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (***) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*)Περιλαμβάνει: Διακήρυξη Τεχνική περιγραφή Τιμολόγιο Προϋπολογισμό Τεύχος προμετρήσεων Άρθρα ΕΤΕΠ μελέτης Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδιο ασφαλείας και υγείας Φάκελο ασφάλειας και υγείας Έντυπο οικονομικής προσφοράς Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδιο σύμβασης Ν.4412/2016, άρθρο 53 (**) Η εισήγηση της ΔΤΥ προς το Δ.Σ για την έγκριση υλοποίησης της σύμβασης (***) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης, πέραν του έντυπου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016 |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 5 | Εισήγηση προς Δ.Σ για έγκριση φακέλου σύμβασης και διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 6 | Απόφαση έγκρισης φακέλου σύμβασης και διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Ν.3852/2010 N.4555/2018 |
| 7 | Ανάρτηση Απόφασης στο Διαύγεια και κοινοποίηση της στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ | Ν.3861/2010 |
| 8 | Διαβίβαση φακέλου σύμβασης (*) στον Διατάκτη | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*) Πρωτογενές Μελέτη Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος |
| 9 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Επιστροφή του φακέλου σύμβασης (*) στην ΔΤΥ | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 2 παρ. 2β και 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) 3.Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 (*)Πρωτογενές Μελέτη |
| 10 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 11 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 12 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων .Κοινοποίηση της στην ΔΤΥ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 13 | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου |
| 14 | Εισήγηση προς την Ο.Ε για : -κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 2β |
| 15 | Απόφαση κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α |
| 16 | Ανάρτηση της απόφασης της Ο.Ε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 17 | Κοινοποίηση της απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 18 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016- Άρθρο 221, παρ.3 |
| 19 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται από την Δ.Τ.Υ Με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 20 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του ελεγκτή και του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε -Με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 21 | Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 22 | Ανάρτηση φακέλου σύμβασης, προκήρυξης και διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’υπόδειξη της Δ.Τ.Υ |
| 23 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 10 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 43 - Ν.4506/2019) + 5 ημέρες πρόσθετα λόγω παραλαβής της οικονομικής προσφοράς από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (άρθρο 121, παρ.5 N.4412/2016) -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 24 | Σύνταξη 1ου Πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού και εισήγηση προς την Ο.Ε. για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου βάσει των κριτηρίων ανάθεσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 98, παρ. ε |
| 25 | Απόφαση επικύρωσης του πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3852/2010, άρθρο 72 -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 26 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 27 | Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους προσφέροντες και στην Επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 28 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Ν.4412/16, άρθρο 98, παρ. στ και άρθρο 127(5 μέρες για ένσταση) -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 29 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Εντός προθεσμίας που ορίζει η διακήρυξη (μέγιστο 10 ημερών) (άρθρο 43 παρ.12α Ν.4605/2019) |
| 30 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 31 | Σύνταξη 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού και διαβίβασή του στην Ο.Ε για έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 98 |
| 32 | Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού/ Απόφαση κατακύρωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3852/2010 -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 33 | Διαβίβαση προς έλεγχο νομιμότητας της απόφασης Ο.Ε. προς ελέγχουσα υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 34 | Κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης Ο.Ε στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 35 | Κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης Ο.Ε σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού μειοδότη | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Άρθρο 105 παρ.2 Ν.4412/2016 -Άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/2016 - Άρθρο 43 παρ.13β Ν.4605/2019 |
| 36 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων επί της απόφασης κατακύρωσης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Άρθρο 127 Ν.4412/2016 Άρθρο 43 παρ.20 Ν.4605/2019 |
| 37 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και διαβίβασή της στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 38 | Ανακοίνωση κατακυρωτικής απόφασης στον ανάδοχο | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 39 | Πρόσκληση για προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενων μεταβολών (μόνο στην περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων) | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 40 | Έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 41 | Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 42 | Διαβίβαση πρακτικού στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 43 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου |
| 44 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 20 ημερών |
| 45 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 46 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 47 | Διαβίβαση αντιγράφου συμφωνητικού στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |

-Οι διαδικασίες ορισμού των επιτροπών διαγωνισμού και παραλαβής ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 , στον Ν.4605/2019 και στην κείμενη νομοθεσία για τις  δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών. Η επίβλεψη του έργου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.

- Η έκδοση  και η εξόφληση  Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)