| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | Α.03-01ζ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :19/12/2018 | Έκδοση: 5η | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(για τον  ηλεκτρονικό διαγωνισμό τα έγγραφα της σύμβασης φέρουν ψηφιακή υπογραφή από την αρμόδια καθ’υλη οργανική  μονάδα)

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |
|  | 1. Φάκελος Σύμβασης (Τεκμηρίωση σκοπιμότητας- Τεχνικές προδιαγραφές / Ενδεικτικός πρ/μος / Γενικοί – ειδικοί όροι) 2.Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της σύμβασης προμήθειας, προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών (*) Σημ.: 1. Πρωτογενές αίτημα σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις είναι το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης (εισήγηση στο Δ.Σ για την έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου ) 2.Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης είναι το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της Π.Σ (εισήγηση στο Δ.Σ για την έγκριση κειμένου Π.Σ ) 3.Σύνταξη σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος (**) | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | Ν.4412/2016, άρθρο 53 παρ. 2και 54 παρ.7 -ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017-Άρθρο 6: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται: α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης» -ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017-Άρθρο 5 παρ. αα’ : «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι : - ο προϋπολογισμός, - ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) των άρθρων 23 και 261 του ν. 4412/2016 και - το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία.» -Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 (*)επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου (**) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 4 | Διαβίβαση φακέλου δημόσιας σύμβασης , αναρτημένου πρωτογενούς και σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών για την υλοποίηση της προμήθειας | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ | Ο.Ε.Υ Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 1155Β’/2013)-Αρθρο 16 |
| 5 | Συγκρότηση υπόλοιπων εγγράφων (*) και τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δημόσιας σύμβασης προμήθειας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | (*) - Διακήρυξη -Έντυπο οικονομικής προσφοράς - Σχέδιο σύμβασης -Ν. 4412/2016, άρθρο 53 παρ.2 |
| 6 | Διαβίβαση φακέλου σύμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 7 | Απόφαση έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό διαγωνισμό και φακέλου σύμβασης | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Ν.3852/2010, άρθρο 65 |
| 8 | Ανάρτηση της Απόφασης Δ.Σ στο Διαύγεια | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ | Ν.3861/2010 |
| 9 | Κοινοποίηση της απόφασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 10 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 11 | «Τεκμηριωμένο αίτημα » προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) 3.Ν.4555/2018 , άρθρα 203,206 |
| 12 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Ο.Υ) | 1. Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2. Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) 3. Ν.4555/2018 |
| 13 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 4: «Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.» - Υπ’αρ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος ΥΠΟΙΟ- Άρθρο 4 παρ.1α iv: «το αίτημα του διατάκτη για την έκδοση σχετικής απόφασης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των οριζομένων στο άρθρο 2, παρ. 4 και 5 και στο άρθρο 9 του κοινοποιούμενου πδ και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτό.» -4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 14 | Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στο «Διαύγεια» της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 15 | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας |
| 16 | Εισήγηση προς την Ο.Ε για : -έγκριση τεχνικών προδιαγραφών -κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 17 | Απόφαση κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.3852/2010 άρθρο 72 |
| 18 | Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαβίβασή της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | Ν.3861/2010 |
| 19 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.3 |
| 20 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ν.4412/2016 (Συντάσσεται από την Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών/Γραφείο προμηθειών & αποθηκών) (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 21 | Αποστολή προκήρυξης στην Ε.Ε | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Σε περίπτωση διαγωνισμών άνω των κοινοτικών ορίων Προθεσμία για υποβολή προσφορών 35 ημέρες από την αποστολή στην Ε.Ε (Αρ.27 , Ν.4412/2016) (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 22 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017 -Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε- Ν.3852/2010 άρθρο 72 -Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ -Ν.4412/2016 (*) με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 23 | Ανάρτηση προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.3861/2010 |
| 24 | Δημοσίευση προκήρυξης στον εθνικό τύπο και τα επιμελητήρια | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 25 | Ανάρτηση φακέλου της σύμβασης προμήθειας στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ -ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο προμηθειών & αποθηκών Ν.4305/2014 |
| 26 | Δημοσίευση –καταχώρηση διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 27 | Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και έκδοση πρακτικού ανά στάδιο | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 22 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121)(κατω των ορίων) |
| 28 | Εισήγηση προς την Ο.Ε για την έγκριση των πρακτικών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 29 | Απόφαση έγκρισης επιμέρους πρακτικών ανά στάδιο ,εφόσον απαιτείται και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Απαιτούνται 2 αποφάσεις Ο.Ε μόνο στην περίπτωση διαγωνισμού άνω των 60.000,0 € με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά (Ν.4412/2016, άρθρο 100 παρ.4) |
| 30 | Ανάρτηση απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | Ν.3861/2010 |
| 31 | Κοινοποίηση απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | 10 ημέρες για ενστάσεις (Ν.4412/2016, άρθρο 361 παρ.1) Ν.4412/2016, άρθρο 100 παρ.4 |
| 32 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Εντός προθεσμίας 10 έως 20 ημερών (Ν.4412/2016 άρθρο 103 παρ.1) |
| 33 | Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 34 | Σύνταξη πρακτικού διαγωνισμού και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 35 | Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού/απόφαση κατακύρωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |
| 36 | Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε όλους τους συμμετέχοντες με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών και κοινοποίηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη σε όσους υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές πλην του προσωρινού αναδόχου | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 37 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής επί της απόφασης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | Άρθρο 360 Ν.44412/2016 (εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης - προς την ΑΕΕΠ) |
| 38 | Αποστολή της απόφασης κατακύρωσης για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 39 | Αποστολή της απόφασης κατακύρωσης για προσυμβατικό έλεγχο | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Αν απαιτείται |
| 40 | Ενημέρωση της Γραμματείας Ο.Ε για τα αποτελέσματα του έλεγχου νομιμότητας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 41 | Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ, μετά τα αποτελέσματα του έλεγχου νομιμότητας και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 42 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας |
| 43 | Ανακοίνωση κατακύρωσης στον ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ και πρόσκλησης του για υπογραφή σύμβασης | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Προθεσμία έως 20 ημέρες |
| 44 | Εισήγηση στο Δ.Σ για το ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016, άρθρο 221 Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας |
| 45 | Απόφαση ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας | Δ.Σ | Ν.4412/2016 , άρθρο 221 Ν.3852/2010 |
| 46 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών /Γραφείο προμηθειών & αποθηκών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 47 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στα μέλη της Επιτροπής και στον ανάδοχο | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 48 | Παραλαβή, πριν την υπογραφή συμφωνητικού , της εγγύησης καλής εκτέλεσης | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 49 | Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Ν.4412/2016 , άρθρο 72 παρ.5 |
| 50 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 51 | Γνωστοποίηση ανάθεσης της σύμβασης στην Ε.Ε | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ | Σε περίπτωση διαγωνισμών άνω των ορίων |
| 52 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 53 | Ανάρτηση στοιχείων σύμβασης (*) στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | (*) ποσό σύμβασης, στοιχεία αναδόχου, ΑΦΜ αναδόχου |
| 55 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ |  |
| 55 | Παράδοση/ εισαγωγή των προμηθευόμενων υλικών στην αποθήκη του Δήμου | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | Ο προμηθευτής ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια , την αποθήκη και την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για την ημερομηνία παράδοσης των υλικών . Ο προμηθευτής υποβάλλει στην υπηρεσία το αποδεικτικό εισαγωγής στην αποθήκη (άρθρο 206 Ν.4412/2016) |
| 56 | Παραλαβή Προμήθειας | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Εντός του διαστήματος που αναγράφεται στο συμφωνητικό |
| 57 | Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοινοποίησή του στον ανάδοχο | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Ν.4412/2016- άρθρο 208 παρ. 7 Ν.4412/2016 – άρθρο 200 Ν.4555/2018 |
| 58 | Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής | Δ.Σ |  |
| 59 | Κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ |  |
| 60 | Πληρωμή | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.4583/2018, άρθρο 99 |
| 61 | Ανάρτηση χρηματικού εντάλματος (X.E ) στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ | ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ν.3861/10 ΦΕΚ 1781 Β’/2017 |