| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | A.03-01θ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :21/11/2019 | Έκδοση: 7η | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |
| 2 | 1.Φάκελος Σύμβασης (*) 2.Πρωτογενές αίτημα (**) 3.Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (***) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*)Περιλαμβάνει: Διακήρυξη Τεχνική περιγραφή Τιμολόγιο Προϋπολογισμό Τεύχος προμετρήσεων Άρθρα ΕΤΕΠ μελέτης Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Σχέδιο ασφαλείας και υγείας Φάκελο ασφάλειας και υγείας Έντυπο οικονομικής προσφοράς Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδιο σύμβασης Ν.4412/2016, άρθρο 53 (**) Η εισήγηση της ΔΤΥ προς O.E για την έγκριση υλοποίησης της σύμβασης (***) επισυνάπτεται σχέδιο εγγραφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης πέραν του έντυπου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 5 | Εισήγηση προς Ο.Ε για -έγκριση φακέλου σύμβασης -διενέργειας με ανοικτό διαγωνισμό - καθορισμό όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 6 | Απόφαση -έγκρισης φακέλου σύμβασης -διενέργειας με ανοικτό διαγωνισμό -καθορισμού όρων διακήρυξης -ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β Ν.3852/2010 N.4555/18 Ν.4623/2019, άρθρο 3 |
| 7 | Ανάρτηση της Απόφασης στο Διαύγεια και κοινοποίηση της στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 8 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016- Άρθρο 221, παρ.3 N.4605/2019 ,άρθρο 43 |
| 9 | Διαβίβαση φακέλου σύμβασης (*) στον Διατάκτη | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*) Πρωτογενές Μελέτη Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος |
| 10 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Επιστροφή του φακέλου σύμβασης (*) στην ΔΤΥ | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 2 παρ. 2β και 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) 3.Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 (*)Πρωτογενές Μελέτη |
| 11 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 12 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 13 | Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα)(*) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Κοινοποίηση της στην ΔΤΥ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 (*) Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εγκεκριμένο αίτημα είναι η απόφαση ένταξης της πράξης |
| 14 | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου |
| 15 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται από την Δ.Τ.Υ (Με τον αριθμό Α.Α.Υ ) |
| 16 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του ελεγκτή, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.E - Με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 17 | Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 18 | Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και στον τοπικό τύπο | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016 ΕΕΑΔΗΣΥ- Οδηγία 19 |
| 19 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’υποδειξη της ΔΤΥ |
| 20 | Δημοσίευση –καταχώρησης διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 21 | Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 15 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 43 Ν.4605/2019) + 5 ημέρες πρόσθετα λόγω παραλαβής της οικονομικής προσφοράς από την Τεχνική Υπηρεσία (άρθρο 121, παρ.5 N.4412/2016) |
| 22 | Σύνταξη 1ου Πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού και εισήγηση προς την Ο.Ε. για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου βάσει των κριτηρίων ανάθεσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 98, παρ. ε -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 23 | Απόφαση επικύρωσης του 1ου πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 24 | Κοινοποίηση της απόφασης επικύρωσης σε όλους τους προσφέροντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 25 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | - Ν.4412/2016 , άρθρα 98, 360 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 26 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης, μεσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Εντός προθεσμίας 10 ημερών - άρθρο 43 Ν.4605/2019 |
| 27 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 28 | Σύνταξη 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών Διαγωνισμού και διαβίβασή του στην Ο.Ε για έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 103, παρ.6 -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 29 | Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού/ Απόφαση κατακύρωσης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 30 | Κοινοποίηση ανωτέρω απόφασης Ο.Ε σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός του προσωρινού μειοδότη , μεσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | -Ν.4412/2016, άρθρο 105 Άρθρο 43, παρ.13β, Ν.4605/2019 |
| 31 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής επί της απόφασης κατακύρωσης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | - Ν.4412/2016 , άρθρο 105 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 παρ.13 |
| 32 | Αποστολή απόφασης για έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 33 | ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Αν απαιτείται αναλόγως του Π/Υ |
| 34 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και διαβίβαση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 35 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου |
| 36 | Πρόσκληση για προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενων μεταβολών (μόνο στην περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου ή άσκησης προδικαστικής προσφυγής) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 37 | Διαβίβαση υπεύθυνης δήλωσης στην Επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 38 | Έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 39 | Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 40 | Διαβίβαση πρακτικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 41 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 20 ημερών |
| 42 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 43 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 44 | Ανάρτηση στοιχείων σύμβασης (*) στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | *ποσό σύμβασης, στοιχεία αναδόχου, ΑΦΜ αναδόχου |
| 45 | Διαβίβαση αντίγραφου συμφωνητικού στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |

-Οι διαδικασίες ορισμού των επιτροπών διαγωνισμού και παραλαβής ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016, στον Ν.4605/2019, στον Ν.4623/2019   και στην κείμενη νομοθεσία για τις  δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών. Η επίβλεψη του έργου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.

-Η έκδοση  και η εξόφληση  Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)