| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | A.03-01ι |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :16/4/2019 | Έκδοση: 6η | Σελ: …. | Από …. |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαπίστωση ανάγκης | ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΑΘ’ΥΛΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η’/ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ |  |
| 2 | Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 2.Πρωτογενές αίτημα (*) 3. Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (**) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Περιλαμβάνει: Διακήρυξη Τεχνική περιγραφή Προεκτίμηση αμοιβής Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Έντυπο οικονομικής προσφοράς Σχέδιο σύμβασης Ν. 4412/2016, άρθρο 53 παρ.2 (*)Η εισήγηση της ΔΤΥ προς το Δ.Σ για την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης (**) επισυνάπτεται σχέδιο εγγραφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης πέραν του έντυπου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 5 | Εισήγηση προς το Δ.Σ για την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4555/2018- Άρθρο 206 |
| 6 | Απόφαση έγκρισης εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |  |
| 7 | Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ | Ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην ΔΤΥ |
| 8 | Εισήγηση στην Ο.Ε για έγκριση υλοποίησης της μελέτης με ανοικτό διαγωνισμό και έγκριση φακέλου σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Εισήγηση στην Ο.Ε για έγκριση υλοποίησης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό και έγκριση φακέλου σύμβασης |
| 9 | Απόφαση έγκρισης υλοποίησης της μελέτης με ανοικτό διαγωνισμό και φακέλου σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.3463/2006 ,άρθρο 209 |
| 10 | Ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια και κοινοποίηση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 11 | Διαβίβαση φακέλου σύμβασης (*) στον Διατάκτη | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*) Πρωτογενές Μελέτη Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος |
| 12 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Επιστροφή του φακέλου σύμβασης (*) στην ΔΤΥ | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 2 παρ. 2β και 4 παρ. 1.α 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) 3.Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 (*)Πρωτογενές Μελέτη |
| 13 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 2.Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 14 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α 4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 15 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Κοινοποίηση της στην ΔΤΥ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 1781Β’/23.5.2017 |
| 16 | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης μελέτης |
| 17 | Εισήγηση προς την Ο.Ε για : -κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 2β |
| 18 | Απόφαση κατάρτισης όρων διακήρυξης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α |
| 19 | Ανάρτηση της απόφασης της Ο.Ε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διαβίβασή της στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 20 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016- Άρθρο 221, παρ.3 N.4605/2019 ,άρθρο 43 |
| 21 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) (*) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται από την Δ.Τ.Υ (*) Με το αριθμό Α.Α.Υ |
| 22 | Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 23 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του ελεγκτή, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε) Με τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 24 | Ανάρτηση φακέλου σύμβασης, προκήρυξης και διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καθ’υπόδειξη της Δ.Τ.Υ |
| 25 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών= 15 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 43 Ν.4605/2019) |
| 26 | Σύνταξη Πρακτικού προεπιλογής αναδόχων και εισήγηση προς την Ο.Ε. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, άρθρο 99 -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 27 | Απόφαση έγκρισης πρακτικού προεπιλογής αναδόχων | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.4412/16, άρθρο 99 άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 28 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 29 | Κοινοποίηση της απόφασης στους συμμετέχοντες | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 30 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρο 99 και άρθρο 127 (5 ημέρες για ενστάσεις ) -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 31 | Ενημέρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 32 | Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 99 |
| 33 | Σύνταξη Πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και εισήγηση προς την Ο.Ε. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 99 -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 34 | Έγκριση πρακτικού- Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.4412/16, άρθρο 99 -Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 35 | Διαβίβαση της απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 36 | Ενημέρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 37 | Αποσφράγιση τεχνικών προσφορών (στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης; σχέσης ποιότητας – τμής | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 99 Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 38 | Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και εισήγηση προς την Ο.Ε. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Ν.4412/16, άρθρο 99 |
| 39 | Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 40 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 41 | Κοινοποίηση της απόφασης στους συμμετέχοντες | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 42 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρο 99 και άρθρο 127 (5 ημέρες για ενστάσεις) -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 43 | Ενημέρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 44 | Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης; σχέσης ποιότητας – τμής | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 45 | Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και εισήγηση προς την Ο.Ε. | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 46 | Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών –Απόφαση ανάθεσης σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 47 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 48 | Κοινοποίηση της απόφασης στους συμμετέχοντες | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 49 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρο 99 και άρθρο 127 (5 ημέρες για ενστάσεις ) -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 50 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Εντός προθεσμίας 10 ημερών |
| 51 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 52 | Σύνταξη Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαβίβασή του στην Ο.Ε | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμίες αποσφράγισης – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 |
| 53 | Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης / Απόφαση κατακύρωσης σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 54 | Διαβίβαση προς έλεγχο της νομιμότητας απόφασης της Ο.Ε. προς ελέγχουσα υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 55 | Διαβίβαση της απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 56 | Κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης Ο.Ε σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, πλην του προσωρινού μειοδότη | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 57 | Πιθανή υποβολή ενστάσεων επί της απόφασης κατακύρωσης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | 5 ημέρες για ενστάσεις Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 58 | ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Αν απαιτείται αναλόγως του Π/Υ, άρθρα 35 & 36 του Ν.4129/2013 |
| 59 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και διαβίβασή της στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 60 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης μελέτης |
| 61 | Πρόσκληση για προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενων μεταβολών , μόνο στην περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου ή άσκησης προδικαστικής προσφυγής | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 62 | Διαβίβαση της υπεύθυνης δήλωσης στην Επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 63 | Έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 64 | Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 65 | Διαβίβαση πρακτικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 66 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 20 ημερών |
| 67 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 68 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 69 | Ανάρτηση στοιχείων σύμβασης (*) στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | *ποσό σύμβασης, στοιχεία αναδόχου, ΑΦΜ αναδόχου |
| 70 | Διαβίβαση αντίγραφου συμφωνητικού στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |

- Οι διαδικασίες ορισμού των επιτροπών διαγωνισμού και παραλαβής ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 , στον Ν.4605/2019 και στην κείμενη νομοθεσία για τις  δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών. Η επίβλεψη της μελέτης  γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.

-Η έκδοση  και η εξόφληση  Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)