| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | A.03-01η |
| --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης : 12/7/2022 | Έκδοση: 9η | Σελ: 1 | Από 7 |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαπίστωση ανάγκης | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 1Α | Αίτημα προς την Υπηρεσία Προγραμματισμού για την παροχή βεβαίωσης ότι το προς μελέτη έργο έχει ενταχθει ή πρόκειται να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4782/2021, άρθρο 14 |
| 1Β | Αίτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία για βεβαίωση δέσμευσης του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , πριν την έναρξη δημοπράτησης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4782/2021, άρθρο 14 |
| 2 | 1. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης(*) 2.Πρωτογενές αίτημα (**) 3. Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (***) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*) περιλαμβάνει: Α. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 1. Τεχνική Περιγραφή, Αντικείμενο σύμβασης 2. Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών (Περιγραφή, παραδοτέα, Τεχνικές Προδιαγραφές) 3.Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης σύμβασης 4. Προεκτιμήσεις αμοιβών μελετών 5.Χρηματοδότηση 6.Τεκμηρίωση επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης 7.Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης Β. Συγγραφή Υποχρεώσεων Γ. Τεύχος Διακήρυξης 1.Περίληψη & Διακήρυξη 2.ΕΕΕΔ 3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς Δ. Σχέδιο σύμβασης -Ν. 4412/2016, άρθρα 53, παρ.2 & 196 -Ν. 4782/2021, άρθρα 16, 25 & 100 -Aλλαγές στους όρους διακήρυξης μόνο μετά από έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου (**) Η εισήγηση της ΔΤΥ προς O.E για την έγκριση υλοποίησης της σύμβασης-επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 5: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται: α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης , πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης» -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 6 παρ. 1α’ : «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι : - ο προϋπολογισμός, - ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) και - το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία. - το ΑΦΜ του αναθέτοντα φορέα» (***) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης πέραν του έντυπου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 5 | Διαβίβαση του φακέλου σύμβασης στο Τεχνικό Συμβούλιο προς έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - Ν. 4412/2016 άρθρο 52 Αφορά μόνο συμβάσεις τεχνικών-επιστημονικών υπηρεσιών. Δεν αφορά συγχρηματοδοτούμενες πράξεις |
| 6 | Εισήγηση στην Ο.Ε για -έγκριση υλοποίησης της σύμβασης με ανοικτό διαγωνισμό -έγκριση φακέλου σύμβασης -κατάρτιση όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 7 | Απόφαση έγκρισης -υλοποίησης της σύμβασης με ανοικτό διαγωνισμό -φακέλου σύμβασης -κατάρτισης όρων διακήρυξης, - συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν. 3852/2010 -Ν. 4555/2018 -Ν.4623/2019, άρθρο 3 -Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β -Ν. 4954/2022- άρθρο 72 |
| 8 | Ανάρτηση της απόφασης στο Διαύγεια και κοινοποίηση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | -Ν.3861/2010 -Ν.4727/2020 |
| 9 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016- Άρθρο 221, παρ.3 -Ν.4782/2021, άρθρο 108 -N.4605/2019 ,άρθρο 43 |
| 10 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη (*) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*)Συνοδεύεται από το πρωτογενές αίτημα και αντιγράφου του φακέλου σύμβασης |
| 11 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. Επιστροφή του φακέλου σύμβασης (*) στην ΔΤΥ | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρα 2 παρ. 2β και 4 παρ. 1.α -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) -Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 |
| 12 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωση περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 13 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α -Ν. 4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 14 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα ) (*) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 (*) Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εγκεκριμένο αίτημα είναι η απόφαση ένταξης της πράξης και αναρτάται από την υπηρεσία προγραμματισμού |
| 15 | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης μελέτης |
| 16 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη) (*) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | (*) Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται από την Δ.Τ.Υ. Αναφέρει τον αριθμό Α.Α.Υ |
| 17 | Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.3861/2010 - Ν.4727/2020 |
| 18 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης(*) στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*) Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του ελεγκτή, του θεωρήσαντος με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.Ε. και τον αριθμό Α.Α.Υ - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 19 | Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και στον τοπικό τύπο | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016 -ΕΕΑΔΗΣΥ- Οδηγία 19 |
| 20 | Δημοσίευση προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Δήμου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |  |
| 21 | Δημοσίευση –καταχώρησης διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Καθ’ υπόδειξη της Δ.Τ.Υ |
| 22 | Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 10 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ -άρθρο 43 Ν.4605/2019 -άρθρο 121, N.4412/2016 |
| 23 | 1η Περίπτωση -Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών (στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -Προθεσμίες αποσφράγισης : άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 24 | Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης (εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) |  | Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 25 | Απόφαση έγκρισης πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 -Ν.4914/2022, άρθρο 87 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 26 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 27 | Κοινοποίηση της απόφασης επικύρωσης σε όλους τους προσφέροντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 28 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής, ενώπιν της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρα 99 & 360-362 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 29 | 2η Περίπτωση Ηλεκτρονική αποσφράγιση τεχνικών προσφορών (στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -Προθεσμίες αποσφράγισης : άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 30 | Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (εντός 40 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ή 6 εργασιμων ημερών αν οι υποβάλλοντες είναι πάνω από 6) και εισήγηση προς την Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 31 | Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 -Ν.4914/2022, άρθρο 87 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 32 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 33 | Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους προσφέροντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Καθ ’υπόδειξη της ΔΤΥ |
| 34 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής , ενώπιων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρο 99 & 360-362 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 35 | Ενημέρωση Επιτροπής Διαγωνισμού για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 36 | Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -Προθεσμίες αποσφράγισης : άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 37 | Σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών) και εισήγηση προς την Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) |
| 38 | Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 99) -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 -Ν.4914/2022, άρθρο 87 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 39 | Αποστολή απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 40 | Κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους προσφέροντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Καθ’ υπόδειξη της ΔΤΥ |
| 41 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής, ενώπιων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | -Ν.4412/16, άρθρο 99 & 360- 362 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 42 | Περιπτώσεις 1η και 2η (Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων των περιπτώσεων 1ης και 2ης) Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φάκελου της σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Εντός προθεσμίας 10 ημερών - -άρθρο 103, Ν.4412/2016, -άρθρο 43, Ν.4782/2021 |
| 43 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 44 | Σύνταξη Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης (εντός 5 εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης) και διαβίβασή του στην Ο.Ε για έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, άρθρο 103, παρ.6 -Προθεσμίες αποσφράγισης : άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 45 | Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης / Απόφαση κατακύρωσης σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Άρθρο 105, Ν.4412/2016 -Άρθρο 45, Ν.4782/2021 -Άρθρο 43 ,παρ.28, Ν.4605/2019 -Ν.4914/2022, άρθρο 87 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 46 | Κοινοποίηση ανωτέρω απόφασης Ο.Ε σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός του προσωρινού μειοδότη , μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Άρθρο 43, παρ.13β, Ν.4605/2019 |
| 47 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής, ενώπιων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της απόφασης κατακύρωσης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | - Ν.4412/2016 , άρθρα 99 & 360-362 -Ν.4782/2021, άρθρο 40 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 παρ.13 |
| 48 | Διαβίβαση προς έλεγχο της νομιμότητας απόφασης της Ο.Ε. προς ελέγχουσα υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 49 | Διαβίβαση της απόφασης στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |  |
| 50 | Κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης Ο.Ε σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, πλην του προσωρινού μειοδότη | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 51 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής, ενώπιων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της απόφασης κατακύρωσης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | - Ν.4412/2016 , άρθρα 100 & 360-362 -Ν.4782/2021, άρθρο 40 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 παρ.13 |
| 52 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και διαβίβασή της στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | -Ν.3861/2010 -Ν.4782/2021 -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 53 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενης μελέτης |
| 54 | Πρόσκληση για προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών , μόνο στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 55 | Διαβίβαση της υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών στην Επιτροπή Διαγωνισμού | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 56 | Έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 57 | Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Άρθρο 43 παρ.13γ Ν.4605/2019 |
| 58 | Διαβίβαση πρακτικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| 59 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 15 ημερών -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης |
| 60 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου ή ορισμένου Αντιδημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 61 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 62 | Ανάρτηση στοιχείων σύμβασης (*) στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | *ποσό σύμβασης, στοιχεία αναδόχου, ΑΦΜ αναδόχου |
| 63 | Διαβίβαση αντίγραφου συμφωνητικού στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 64 | Εκτέλεση της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016 -Ν.4782/2021 |
| 65 | ΠΛΗΡΩΜΉ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016, άρθρο 152 -Ν.4782/2021, άρθρο 102 -Ν.4583/2018, άρθρο 99 -Ν. 4270/2014,άρθρο 69Ζ’ -Ν. 4446/2016, άρθρα 75,76 |

- Οι διαδικασίες ορισμού των επιτροπών διαγωνισμού ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 , στον Ν.4605/2019 , στον Ν.4623/2019, στον Ν.4782/2021 και στην λοιπή  νομοθεσία για τις  δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών.

-  Η διοίκηση, ο έλεγχος, η επίβλεψη-παρακολούθηση και παραλαβή των μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών  γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 και στον Ν.4782/2021.

-Η έκδοση  και η εξόφληση  Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)